

**迭代一项目计划**



学院：南京大学软件学院

成员：吕德超、李昊朔、阙俊杰、罗铉斌

时间：2016/2/29

1. **项目开始时间：**

*2016.2.29*

1. **项目结束时间：**

*2016.3.12*

1. **项目详细计划：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 说明 |
| 项目启动文档 | 吕德超 | 2016.2.29 | 2016.3.1 |  |
| 需求规格  说明文档 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.3.1 | 2016.3.3 |  |
| 项目设计文档 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.3.3 | 2016.3.3 |  |
| 测试文档  （单元测试用例、集成测试用例） | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.3.5 | 2016.3.12 |  |
| 迭代一项目执行文档 | 罗铉斌 | 随项目进行 |  |  |
| 迭代二项目计划文档 | 李昊朔 | 2016.3.5 |  |  |
| 软件产品初步 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.3.8 | 2016.3.9 |  |
| 测试 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.3.9 |  |  |
| 软件产品完善 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.3.11 |  |  |
| 用户手册 | 阙俊杰 | 2016.3.11 |  |  |