****

SuperQuant

**学院：南京大学软件学院**

**成员：吕德超、李昊朔、阙俊杰、罗铉斌**

**时间：2016/5/04**

1. **项目开始时间：**

*2016.05.04*

1. **项目结束时间：**

*2016.05.28*

*【后更改为：2016.06.10】*

1. **项目详细计划：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 负责人 | 计划完成时间 | 更改时间后计划完成时间 | 实际完成时间 | 说明 |
| 项目功能点说明文档 | 吕德超 | 2016.5.7 | 2016.5.7 |  |  |
| 学习新知识（一周时间） | | | | | |
| 需求规格  说明文档 | 吕德超阙俊杰 | 2016.5.16 | 2016.5.16 |  |  |
| 项目设计文档 | 吕德超  罗铉斌  阙俊杰 | 2016.5.16 | 2016.5.16 |  |  |
| 测试文档  （集成测试用例） | 罗铉斌 | 2016.5.25 | 2016.6.8 |  |  |
| 迭代三计划执行文档 | 罗铉斌 | 随项目进行 | 随项目进行 | 随项目进行 |  |
| 软件产品初步 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.5.24 | 2016.6.5 |  |  |
| 测试 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.5.24~2016.5.26 | 2016.6.5~2016.6.8 |  |  |
| 软件产品完善 | 吕德超  罗铉斌  李昊朔  阙俊杰 | 2016.5.28 | 2016.6.10 |  |  |
| 用户手册 | 阙俊杰 | 2016.5.28 | 2016.6.10 |  |  |